Embedded System Project Proposal

Simulate A Solt Machine
[1]

資訊工程學系四年級
49985026	張景棠

動機
希望能盡可能使用此次之作業環境的功能，以投幣販賣機為基礎，盡可能的模擬出飲料販賣機的所有功能及其內部運作。

架構
硬體部份：

Figure.1 板子概覽
1. 觸控螢幕
   用於顯示程式的主畫面，解析度待測試。
2. 鍵盤
   主要的Input手段，使用按鍵部份：
  1. 0～9 等10個數字鍵，用作輸入
  2. 英文字母C，用作清除當下的輸入內容
  3. 英文字母D，用作確認此次輸入之內容
3. 8X8 LED燈
   顯示一些特殊的圖示或動畫，如：飲料灌滾落、零食包落下、驚嘆號以表警示等等。
4. 步進馬達
   用以模擬機器運行的聲音，會在投幣、出貨等時候加速。

軟體部份：
1. 使用者界面：預計使用實作部份LAB7的MiniGUI，來製作，預定樣式如下：
  Figure.2 GUI預設畫面
  1. 硬幣槽狀態（顏色暫定，硬幣槽大小戰定為100個）
    Figure.3	狀態顏色示意圖
    1. 灰色代表沒有異狀
    2. 黃色代表數量高於一定值（暫定90個）
    3. 紅色代表已滿
    4. 綠色代表低於一定值（暫定10個）
    5. 黑色代表全空
    點擊非灰色的硬幣槽，會依照該顏色進行如清空、補充等等處理。
  2. 投幣、退幣與補貨按鈕
    1. 按下投幣（暫定方案2）
      1. 則會出現提示字於D區，分別為1元硬幣數量、5元硬幣數量、10元硬幣數量、50元硬幣數量。
         （更接近於真實狀況，硬幣種類直接以輸入之類型與數量決定）
      2. 則會出現提示字於D區，直接於D區以鍵盤輸入金額。
         （使用者操作便利，投入硬幣種類則會以餘數再分配的方式處理，如：99元＝50*1+10*4+5*1+1*4）
      如計算結果為槽數已滿或是剩餘空間不足，則自動退幣。
    2. 按下退幣鈕，清空輸入金額，並且不予計算。
    3. 按下補貨按鈕，點擊後所有商品亮起，在點擊商品可將該商品補滿。（此為圖中沒有之部份）
       商品之列表，不一定是飲料，可能會有零食等，價格則會刻意設計出如：$10、$12、$39、$25等等可以使所有硬幣槽皆能有效運用之數值。
       投入金額後，可購買之商品會亮起，無法購買的為灰色，已無存貨的為紅色邊框

       Figure.4 商品狀態示意圖
       購買商品後，會於LED上顯示出類似自動販賣機飲料滾出之畫面，同時馬達會加速，以示出貨之部份機械正在運轉，並於金額處顯示「退還xxx元」之訊息。
  3. 金額區，平常會顯示已投入金額，當有訊息時則會閃爍提示字與金額間隔約2s。
2. 後端：程式背後之主體，主要有硬幣槽、紀錄商品資訊與數量之資料庫或是檔案、顏色之flag、按鈕事件、輸入金額之後的判定等等。
3. 硬體驅動：
  1. 鍵盤：0～9等10個按鍵用於輸入數字，在加上功能鍵C用於清除本次輸入之數字，以及功能鍵D用於確認輸入數值。
  2. LED：主要用為顯示動畫之用，預計有：
    1. 飲料出貨
    2. 零食出貨
  3. 步進馬達：平時以較慢之速度運轉，再有投幣、退幣、商品出貨等等有額外機械運作時，則加速以示運轉。
  4. 觸控螢幕：主要使用的操作界面，須實測觸控之準確度後在調整畫面設計。（點擊到隔壁按鈕之可能性）

預定成果
可模擬出實際投幣販賣機之運作，從投幣、購買、退幣等前端操作，到硬幣槽、商品數量等等後端工作人員之操作。

預定進度
11/21~11/27	設計所有GUI畫面，程式所需Struct，如：硬幣槽、輸入金額、商品條目等等，以及LED動畫之圖像本體設計。
11/28~12/04	Driver之實作，Struct與其週邊相關函式之實作。
12/05~12/11	商品資料庫與相關處理函式之實作。
12/12~12/18	GUI畫面實作。
12/19~12/25	GUI之事件與Driver結合，同時修正Flow Control。
12/26~01/01	GUI之事件與Driver結合，同時修正Flow Control，緩衝以調整延誤之時程。
01/02~01/08	Test & 修正 & Debug
01/09~01/14	Test & 修正 & Debug
01/15	Demo

資料來源
誠美進口家電 - 商品型錄http://www.ichengmei.com.tw/main/ProdDetail.aspx?c_id=c0000007&p_id=p0000031